# Kriptome MiniSOC — Arquitectura y Diseño

Kriptome MiniSOC · Julio 2026 · 1.0

# 01 — Arquitectura y Diseño

Consolida: documento maestro original, diseño multi-tenant, modelo de datos, topología de nube recomendada y controles de seguridad.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 1. Alcance

### Incluido

Instalación y monitoreo de agentes Wazuh · detección con reglas tuneadas · separación lógica por cliente · deduplicación y agrupación en casos · falsos positivos conocidos · enriquecimiento selectivo con caché · uso controlado de IA · revisión humana cuando corresponda · comunicación por correo (A/B/C) · historial, auditoría y cierre · retención hot+cold · pruebas de aislamiento, carga y recuperación.

### Fuera de alcance inicial

Acceso del cliente al Wazuh Dashboard · acciones destructivas automatizadas (aislar, bloquear, apagar sin autorización) · un Wazuh por PyME · IA para todas las alertas.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 2. Arquitectura funcional

Flujo de una alerta de endpoint a cliente

flowchart TD
    A[Endpoint del cliente] --> B[Wazuh Agent / Colector syslog por sede]
    B --> C[Wazuh Manager 4.14.6 + ruleset tuneado]
    C --> D[Wazuh Indexer]
    D --> E[Kriptome App]

    E --> F[Validar tenant client_id]
    F --> G[Deduplicar event_hash]
    G --> ML[Capa ML: score de ataque real]
    ML --> FP[Falsos positivos conocidos]
    FP --> H[Agrupar en caso case_fingerprint]
    H --> I[Contexto CMDB asset/criticality]
    I --> J[Enriquecimiento selectivo con cache]
    J --> K[Procedimiento autorizado]
    K --> L{Necesita IA}

    L -- No --> M[Plantilla deterministica]
    L -- Si --> N[IA con JSON minimo]

    M --> O[Validador]
    N --> O
    O --> P{Revision humana}
    P -- Si --> Q[Operador Kriptome]
    P -- No --> R[Politica de comunicacion]
    Q --> R
    R --> S[Correo con case_id]
    S --> T[Cliente]
    T --> U[Respuesta A / B / C]
    U --> V[Actualizar / cerrar / reabrir caso]

### 2.1 La capa de Machine Learning (filtrado inteligente)

Entre la deduplicación exacta y la gestión de casos opera un clasificador ML que asigna a cada alerta un *score* de probabilidad de ataque real.

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Posición en el pipeline | Después de event_hash (nunca gasta cómputo en duplicados) y antes de abrir caso (nunca deja pasar ruido a enriquecimiento/IA/humano) |
| Señales (features) | Familia de la regla y ruta Kriptome, criticidad del activo, frecuencia y horario, historial de FP del cliente/regla, reputación cacheada de IOCs, novedad del patrón (usuario/IP/proceso nunca visto) |
| Datos de entrenamiento | El feedback de la propia operación: decisiones del analista (aprobar/descartar/FP) + respuestas A/B/C del cliente. Cada semana de operación mejora el modelo |
| Tecnología | Modelos ligeros de clasificación (árboles de decisión potenciados / regresión logística, tipo scikit-learn/XGBoost). CPU-only, sin GPU, corre dentro de la App |
| Modos de despliegue | 1) Sombra: calcula scores, no decide (fase de entrenamiento). 2) Asistido: el score se muestra al analista y ordena su cola. 3) Activo: enruta automáticamente (score alto → caso; score bajo → contexto/digest) |
| Límite de seguridad | Igual que la IA generativa: el ML no puede descartar alertas de familias CRITICAL (malware confirmado, éxito tras brute force, IOC). Zona gris → analista. Toda decisión del ML queda auditada con su score |
| Métrica de éxito | Reducción de casos falsos que llegan al analista, manteniendo recall ≈ 100% sobre incidentes confirmados (medido contra el histórico etiquetado) |

Nota de honestidad técnica: el ML eleva la confianza pero ningún clasificador da certeza absoluta; por eso las familias críticas conservan revisión humana obligatoria y el modelo arranca en modo sombra hasta demostrar su precisión con datos del propio parque.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 3. Diseño multi-tenant

Un único Wazuh compartido. Cada cliente tiene un grupo Wazuh (CLI-001, CLI-002, …) cuyo agent.conf inyecta el label client_id. Cada agente añade sus labels de activo.

Toda alerta debe traer:

client_id · client_name · asset_id · asset_alias · criticality

Reglas de seguridad de tenant (obligatorias):

Ninguna consulta al Indexer se ejecuta sin client_id (data.labels.client_id).

Una única clase de acceso (WazuhIndexerClient); el client_id se resuelve en backend, jamás lo define el frontend.

Test de aislamiento en CI + consulta diaria de alertas sin client_id (debe ser 0; si no → dead_letter + alerta interna).

Ningún agente productivo queda en el grupo default.

Los falsos positivos conocidos son tenant-aware (siempre incluyen client_id).

La IA nunca recibe datos de más de un tenant en una misma llamada.

Limitación conocida (G12/D2): las correlaciones nativas por same_source_ip acumulan contadores a nivel de todo el Manager (no por tenant). La App re-escala por client_id al construir el caso, así que la atribución nunca se mezcla; el endurecimiento adicional (same_field agent.labels.client_id en las reglas custom) está pendiente de validar con wazuh-logtest.

Caso especial — fuentes sin agente (G1): firewalls/UTM/VPN emiten syslog sin labels. Solución adoptada: colector por sede (mini-VM/equipo en la red del cliente con Wazuh Agent que recibe el syslog local vía <localfile> y lo reenvía heredando sus labels). Alternativa descartada por frágil: un puerto syslog por cliente en el Manager.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 4. Topología de nube en AWS (nuestro lado: la infraestructura de detección)

Decisiones (jul-2026): el proveedor es AWS (confirmado por dirección). Nuestra infraestructura es una sola instancia EC2 Wazuh all-in-one (Manager + Indexer + Dashboard interno), tal como fija el diseño original del proyecto. La Kriptome App + capa ML queda fuera del alcance de esta infraestructura — la despliega y opera el equipo de desarrollo donde decida. Para nosotros la App es solo un consumidor externo con dos requisitos de interfaz que sí debemos garantizar:

Usuario read-only del Indexer, restringido y auditado.

Acceso de red al puerto 9200 del Indexer solo dentro de la VPC (o por VPN si la App vive fuera de AWS; nunca 9200 expuesto a Internet).

Arquitectura en AWS

### Servicios AWS y su rol

| Servicio | Rol | Nota de dimensionamiento |
| --- | --- | --- |
| EC2 c6i.2xlarge (8 vCPU/16 GB) | VM Wazuh all-in-one | Alternativa de arranque económico: m6i.xlarge (4 vCPU/16 GB) con resize a c6i.2xlarge cuando el EPS real lo pida |
| EBS gp3 ~500 GB | Disco hot (30 días de alertas) | Expandible en caliente sin downtime; tamaño final según medición G2 |
| VPC con subred pública (1514/1515) y privada (9200) | Aislamiento de red | Security Groups: 1514 TLS abierto; 1515 solo en ventanas de onboarding; 9200/SSH/Dashboard jamás públicos |
| S3 + lifecycle a Glacier | Cold storage 90 días + alerts.json horario | Glacier Instant Retrieval abarata el cold ~80% vs S3 Standard |
| AWS Backup / snapshots EBS | Respaldos 6–12 h | Restore probado mensualmente |
| SES | Correo saliente firmado (SPF/DKIM/DMARC) + inbound para respuestas A/B/C | Requiere salir del sandbox SES (solicitud a AWS, 24–48 h) |
| Route 53 | DNS del Manager (manager.kriptome.pe) | Anti lock-in: migrar = cambiar un registro, no re-tocar 250 agentes |
| IAM | MFA obligatorio, roles admin/operación separados | Cuenta raíz guardada, sin uso diario |
| CloudWatch + AWS Budgets | Métricas de la VM y alarma de facturación al 80% | El dead-man switch de detección permanece EXTERNO a AWS (G8) |
| Región | sa-east-1 (São Paulo) o us-east-1 (Virginia) | Única decisión AWS pendiente: residencia de datos (+35% costo) vs precio. Ver doc 05 §1 |

Internet
                           │
        ┌──────────────────┼──────────────────────┐
        │ 1514/tls agentes │ 1515 enrollment      │
        │                  │ (solo en ventanas)   │
        ▼                  ▼                      │
┌─────────────────────────────────┐               │
│ VM "wazuh"   8 vCPU / 16 GB     │               │
│  Wazuh Manager 4.14.6           │      ┌────────┴───────────────┐
│  Wazuh Indexer (single node)    │◄─────┤ Kriptome App           │
│  Dashboard (solo vía VPN admin) │ 9200 │ (FUERA DE NUESTRO      │
│  ruleset tuneado + listas CDB   │ priv │  ALCANCE — equipo dev; │
│  disco: según medición EPS (G2) │ /VPN │  read-only, client_id) │
└──────────────┬──────────────────┘      └────────────────────────┘
               │ snapshots cada 6–12 h + alerts.json horario
               ▼
        Cold storage S3-compatible (90 días)

  Admin: WireGuard/Tailscale → SSH y Dashboard (nunca expuestos a Internet)
  Monitoreo externo: TCP 1514 + dead-man switch "0 alertas en 30 min"

Escalabilidad (ruta definida, sin sobre-ingeniería):

Vertical primero: empezar en 8 vCPU/16 GB y hacer *resize* de la misma VM (16/32) cuando las métricas lo pidan. Elegir una familia de VM del proveedor que permita resize sin migración y disco expandible en caliente.

Horizontal después: separar el Indexer a su propia VM solo cuando los umbrales se sostengan (CPU>60%, heap>75%, disco>70%, backlog>1000, latencia>30 s) — el trigger ya definido en el diseño original. Requiere red privada (VNet/VPC) entre VMs, que debe existir desde el día 1.

Disponibilidad en piloto: single-VM / single-zona, con el SLA del proveedor (~99.5–99.9%). RPO ≈ 1 h (snapshots + copia horaria de alerts.json), RTO ≈ 2–4 h (restaurar VM desde snapshot). Suficiente para el piloto si el SLA comercial lo refleja; alta disponibilidad multi-nodo se evalúa recién con 20+ clientes. Nota: los agentes Wazuh tienen buffer local — una caída corta del Manager no pierde eventos de endpoints, los reenvían al reconectar.

Dimensionamiento del disco (obligatorio antes de contratar):

GB/día ≈ EPS_alertas_indexadas × 1–2 KB × 86,400 / 10^6
Disco hot ≥ GB/día × 30 × 1.4 (overhead) + 20% libre

Medir con los batches existentes (batch_all_99k.log) vía wazuh-logtest, contando qué proporción supera level ≥ 3. Estimación gruesa 250 endpoints mixtos: 2–10 GB/día → 300 GB–1 TB hot.

Retención: 30 días HOT (Indexer) + 90 días COLD (snapshots a S3) = 120 días.

Trigger de separación Manager/Indexer (doc original, se mantiene): CPU>60% sostenido, heap>75%, disco>70%, backlog>1000, latencia>30 s, crecimiento de clientes/EPS.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 5. Modelo de datos mínimo

| Grupo | Tablas |
| --- | --- |
| Negocio | clients, sites, assets, contacts, sla, communication_rules, authorized_procedures |
| Casos | cases, case_events, case_history, false_positives |
| Eficiencia | enrichment_cache, ai_decisions, processing_checkpoint |
| Comunicación y control | outbound_messages, inbound_messages, audit_log, dead_letter |

El caso contiene: case_id, client_id, asset_id, tipo de incidente, fingerprint, event_count, estado, prioridad, primer/último evento, cambios materiales, enriquecimientos, procedimiento, decisiones IA, mensajes enviados, respuestas del cliente, historial.

――――――――――――――――――――――――――――――

## 6. Estados de un caso

stateDiagram-v2
    [*] --> Nuevo
    Nuevo --> EnAnalisis
    EnAnalisis --> Observando
    EnAnalisis --> EsperandoCliente
    EnAnalisis --> RevisionHumana
    RevisionHumana --> EsperandoCliente
    RevisionHumana --> Cerrado
    EsperandoCliente --> Observando
    EsperandoCliente --> Escalado
    EsperandoCliente --> Cerrado
    Observando --> Cerrado
    Observando --> Escalado
    Escalado --> Cerrado
    Cerrado --> Reabierto: cambio material
    Reabierto --> EnAnalisis

――――――――――――――――――――――――――――――

## 7. Controles de seguridad de la plataforma

| Área | Controles |
| --- | --- |
| Tenant | client_id obligatorio · clase única de acceso · sin DSL cruda desde endpoints públicos · test de aislamiento en CI · chequeo diario de alertas sin tenant |
| Credenciales | secretos fuera del código (secret manager/vars) · rotación: servicio 90 d, admin 60 d o tras incidente · mínimo privilegio · usuario read-only para la App · TLS en todo · auditoría |
| Acceso admin | WireGuard/Tailscale; SSH y Dashboard jamás expuestos; 1515 (enrollment) solo en ventanas de onboarding, con contraseña authd distinta por cliente y rotada tras cada alta |
| IA | contexto mínimo (JSON del doc 03 de flujos) · sin secretos · sin datos de otros tenants · solo acciones del catálogo autorizado · validador posterior · humano obligatorio en críticos |
| Comunicación | destinatario resuelto por backend desde CMDB · message_key idempotente · SPF/DKIM/DMARC en el dominio de envío · auditoría de cada envío |
| Continuidad | snapshots 6–12 h · copia horaria de alerts.json a S3 (re-ingestable) · prueba de restore mensual ("backup no probado no cuenta") · monitoreo externo con dead-man switch |

――――――――――――――――――――――――――――――

## 8. Riesgos principales y su control

| Riesgo | Control de diseño |
| --- | --- |
| Fuga entre tenants | filtro obligatorio + tests CI + FP tenant-aware |
| Procesar dos veces el mismo evento | event_hash |
| Alertas repetidas → múltiples casos | case_fingerprint |
| Re-analizar repeticiones (tokens) | material_change + ai_input_hash |
| Saturar APIs externas | enrichment_cache con TTL |
| Correos duplicados | message_key |
| IA inventa acciones | catálogo de procedimientos + validador + humano en críticos |
| Contacto equivocado | CMDB + resolución en backend |
| Pérdida de alertas | processing_checkpoint + dead_letter con alerta por umbral |
| Pérdida de datos | snapshots + restore probado mensual |
| Saturación de recursos | métricas + umbrales + trigger de separación |
| SOC caído sin enterarse | monitoreo externo independiente (dead-man switch) |