KRIPTOME MINISOC

Seguridad, Pruebas, Implementación y Puesta en Marcha

Controles, validación, roadmap técnico y criterios del piloto

| Proyecto | Kriptome MiniSOC |
| --- | --- |
| Repositorio base | Repositorio v1.2.0 — commit ab772d198719 |
| Estado | Diseño técnico consolidado; implementación de la aplicación pendiente |
| Audiencia | Seguridad, QA, desarrollo, infraestructura, SOC y jefatura |
| Versión | Versión documental 2.0 |
| Fecha | 22 de julio de 2026 |

Documento elaborado a partir de los artefactos existentes en el repositorio. Las capacidades no implementadas se identifican expresamente como diseño o pendiente.

# Contenido

1. Objetivo

2. Modelo de amenazas

3. Aislamiento multi-tenant

4. Identidad y acceso

5. Protección de datos y secretos

6. Seguridad de IA y proveedores

7. Continuidad

8. Estrategia de pruebas

9. Casos de prueba obligatorios

10. Plan de implementación

11. Infraestructura del piloto

12. Go/No-Go

13. Puesta en marcha y soporte

# 1. Objetivo

Este documento define las condiciones necesarias para construir y habilitar Kriptome sin presentar como probado lo que todavía es diseño. La seguridad y las pruebas no se dejan para el final: condicionan la estructura de datos, la ingesta, los casos y las comunicaciones.

# 2. Modelo de amenazas

Kriptome procesará información sensible de varios clientes. Las amenazas incluyen acceso cruzado, manipulación de labels, pérdida de eventos, envío al destinatario equivocado, exposición de logs, abuso de credenciales de proveedores, prompt injection y decisiones incorrectas por datos desactualizados.

| Amenaza | Activo | Control principal |
| --- | --- | --- |
| Fuga entre tenants | Eventos y casos | Resolución interna + filtros + pruebas |
| Label manipulado | Asignación de cliente | Comparación y cuarentena |
| Correo equivocado | Información del cliente | Destinatarios por tenant y doble validación |
| Secretos en logs/prompts | Credenciales | Sanitización y mínimo dato |
| Evento perdido | Evidencia | Cursor, persistencia y reconciliación |
| Caso duplicado | Operación | Restricciones e idempotencia |
| Prompt injection | Salida IA | Logs como datos + esquema y procedimientos |
| Feed viejo | Prioridad | Frescura y alerta operativa |

# 3. Aislamiento multi-tenant

El aislamiento se aplica en profundidad. La resolución agent_id-tenant_id-asset_id ocurre en el backend. Todas las tablas incluyen tenant_id y todas las consultas de aplicación lo aplican. Los roles de Indexer y Dashboard pueden aportar controles adicionales, pero no reemplazan la lógica del backend.

Las pruebas deben utilizar el mismo indicador en dos tenants y comprobar que se crean casos distintos. También deben intentar leer un case_id de otro tenant. Los logs de auditoría registran el tenant resuelto, no solo el valor recibido.

# 4. Identidad y acceso

Los usuarios internos y clientes deben utilizar autenticación robusta. Los roles separan administración, revisión y lectura. Las cuentas de servicio tienen permisos mínimos y credenciales distintas por entorno. Las acciones críticas exigen auditoría y, cuando corresponda, aprobación.

| Rol técnico | Permisos |
| --- | --- |
| Ingesta | Leer alertas; insertar raw events |
| Worker de casos | Leer eventos y gestionar casos del contexto autorizado |
| Enriquecimiento | Leer indicadores; escribir resultados |
| Comunicación | Leer payload aprobado; enviar y registrar |
| Analista | Revisar casos de tenants asignados |
| Administrador | Configurar tenants y procedimientos |

# 5. Protección de datos y secretos

Los secretos deben almacenarse en un gestor o variables protegidas, nunca en Git. Se requiere cifrado en tránsito, backups protegidos y política de retención. Los payloads originales se conservan por necesidad forense, pero su retención debe equilibrar costo, privacidad y regulación.

Antes de enviar datos a IA se eliminan tokens, contraseñas, cookies, claves, diffs sensibles y datos no necesarios. La minimización debe ser verificable mediante pruebas.

# 6. Seguridad de IA y proveedores

Los logs pueden contener texto controlado por un atacante. El prompt debe separar instrucciones del sistema y datos del evento. La IA no puede ejecutar herramientas ni elegir libremente acciones. La salida se valida contra `client_notification.schema.json` y un catálogo de procedimientos.

Cada proveedor externo debe evaluarse por privacidad, retención, residencia, disponibilidad, costo y límites. Los timeouts y circuit breakers evitan que un proveedor bloquee el pipeline.

# 7. Continuidad

El diseño debe tolerar fallos de workers, Indexer, correo, IA y feeds. Los backups no son suficientes si nunca se restauran; el piloto requiere una prueba documentada de restauración. Las reglas y configuraciones necesitan rollback. El cursor de ingesta y el ledger permiten reanudar.

| Falla | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Worker | Otro worker o reinicio procesa pendientes |
| Indexer | Ingesta se pausa y reanuda desde cursor |
| PostgreSQL | No se procesan efectos parciales |
| IA | Plantilla determinística |
| Correo | Cola y retry idempotente |
| KEV/reputación | Estado degraded y fallback |

# 8. Estrategia de pruebas

La validación se realiza en capas. Las reglas utilizan XML y logtest cuando el evento es reproducible. Los módulos como FIM y Vulnerability Detector requieren pruebas end-to-end. El backend necesita unitarias para políticas, integración para base de datos y pruebas de concurrencia. El sistema completo requiere shadow mode.

| Capa | Objetivo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Estática | Schemas, XML y configuración | Validadores |
| Unitaria | Funciones y políticas | Reporte de tests |
| Reglas | Decoder y rule_id | Logtest/fixture |
| Integración | DB, Indexer, proveedores | Resultados reproducibles |
| End-to-end | Alerta a comunicación | Caso y auditoría |
| Carga | Picos y tormentas | Latencia y pérdidas |
| Seguridad | Tenant, roles y secretos | Pruebas negativas |
| Shadow | Calidad sin notificar | FP y volumen |
| Piloto | Valor operativo | KPIs y aceptación |

# 9. Casos de prueba obligatorios

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| T-001 | Mismo evento dos veces | Una evidencia y ningún efecto duplicado |
| T-002 | Dos workers simultáneos | Un caso |
| T-003 | Caída después de almacenar | Reanudación sin pérdida |
| T-004 | Misma IP en dos tenants | Casos aislados |
| T-005 | Label incorrecto | Cuarentena |
| T-006 | Brute force distribuido | Correlación cross-host |
| T-007 | Login exitoso posterior | Cambio material y escalamiento |
| T-008 | IA no disponible | Plantilla |
| T-009 | Correo falla | Retry sin segundo correo |
| T-010 | Indexer reinicia | Cursor correcto |
| T-011 | KEV desactualizado | Alerta operativa |
| T-012 | Caso cerrado con evidencia | Reapertura según política |
| T-013 | Tormenta de 10 000 alertas | Control de casos/correos |
| T-014 | Acceso cruzado | Denegado y auditado |

Cada ejecución debe registrar precondiciones, datos, pasos, resultado obtenido, evidencia y versión. No debe promoverse un estado de validación sin esos elementos.

# 10. Plan de implementación

La implementación se divide en entregables verificables. El primer caso end-to-end debe completarse antes de ampliar las familias. Se recomienda iniciar con autenticación porque utiliza fixtures existentes y demuestra deduplicación y cambio material.

| Fase | Trabajo | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 0 | Aprobar documentos y alcance | Decisión y responsables |
| 1 | Modelo de datos y tenant | Migraciones y pruebas de aislamiento |
| 2 | Ingesta y raw events | Reinicio sin pérdida/duplicado |
| 3 | Normalización | Schema validado |
| 4 | Motor de casos | Concurrencia y estados |
| 5 | AUTH end-to-end | Alerta a comunicación simulada |
| 6 | Enriquecimiento | Cache, timeout y KEV |
| 7 | Procedimientos e IA | Fallback probado |
| 8 | Correo/confirmación | Ledger idempotente |
| 9 | Shadow mode | Métricas y tuning |
| 10 | Piloto | Go/No-Go |

# 11. Infraestructura del piloto

El piloto puede utilizar un despliegue simple: Wazuh existente, PostgreSQL, aplicación, uno o dos workers, servicio de correo, cache y monitoreo. Debe existir separación de entornos, backups diarios y registros. No se declara alta disponibilidad; se documentan tiempos de recuperación.

Uno a tres clientes.

Retención limitada y dimensionada por volumen.

Secretos separados por entorno.

Métricas de cursor, workers, DB, correo y feeds.

Runbooks y rollback antes de clientes.

# 12. Go/No-Go

| Go | No-Go |
| --- | --- |
| Cero fugas en pruebas | Tenant basado solo en labels |
| Cero efectos duplicados | Casos o correos duplicados |
| Fallback IA probado | Caso crítico bloqueado por IA |
| Reglas con evidencia | Reglas críticas sin logtest/shadow |
| Restauración y rollback | Backups no probados |
| SLA y personal aprobados | Promesa 24/7 sin guardia |
| FP aceptable | Cliente saturado |

# 13. Puesta en marcha y soporte

La puesta en marcha incluye onboarding de activos, validación de labels, clasificación de criticidad, instalación de agentes, prueba de telemetría y simulación controlada. Durante los primeros días se utiliza seguimiento reforzado. Los cambios de reglas pasan por control y rollback.

El soporte debe distinguir incidencias de plataforma, detección y operación del cliente. Cada una tiene un canal y responsable. El informe de piloto debe recoger métricas, incidentes y recomendación de continuidad.

# Fuentes internas consultadas

Este informe se elaboró utilizando los artefactos técnicos disponibles en el repositorio `franciscosdafas133/kriptome-minisoc`, principalmente en el commit ab772d198719. La relación siguiente permite rastrear las decisiones del documento hasta sus fuentes internas.

specifications/tenant_resolution.md

specifications/validation_statuses.md

specifications/*.schema.json

REGLAS_TUNEADAS/expected_results/

REGLAS_TUNEADAS/test_data/

REGLAS_TUNEADAS/CHANGELOG.md

policies/case_types/*.yaml

# 14. Matriz ampliada de pruebas por componente

| Componente | Prueba positiva | Prueba negativa | Prueba de falla |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingesta | Lee y guarda evento | Rechaza ID inválido | Reanuda cursor |
| Tenant | Mapping correcto | Acceso cruzado denegado | Label inconsistente |
| Normalización | Campos válidos | Campo obligatorio ausente | Evento inesperado |
| Casos | Crea/actualiza | Transición inválida | Concurrencia |
| Enriquecimiento | Resultado válido | Indicador no encontrado | Timeout/feed viejo |
| Riesgo | Score esperado | Factores incompatibles | Política ausente |
| IA | Salida válida | Prompt injection | Proveedor caído |
| Correo | Entrega registrada | Destinatario no autorizado | Retry |

Las pruebas negativas tienen la misma importancia que las positivas. Un sistema multi-tenant no se considera seguro porque pueda leer un caso correcto, sino porque impide leer uno incorrecto. Del mismo modo, la IA debe probarse con logs que contienen frases como instrucciones y demostrar que permanecen como evidencia.

# 15. Proceso de onboarding seguro

Antes de activar un cliente, se crea el tenant, se registran activos, se asignan criticidades y se configuran grupos de agentes. Luego se verifica que cada alerta incluya agent.id y que la resolución interna coincida con los labels. Se prueban destinatarios utilizando mensajes de prueba sin datos reales.

| Paso | Evidencia requerida |
| --- | --- |
| Alta de tenant | Aprobación y responsables |
| Inventario | Asset ID, rol, entorno y criticidad |
| Agentes | Mapping y estado |
| Telemetría | Evento de prueba por fuente |
| Reglas | Resultado esperado |
| Comunicación | Destinatarios y confirmación |
| SLA | Horario, contactos y escalamiento |
| Activación | Checklist firmado |

# 16. Plan de rollback

Toda puesta en marcha necesita un camino de regreso. Las reglas se versionan y se conserva el archivo anterior. Las migraciones de base de datos incluyen downgrade cuando sea posible o un plan de restauración. Los cambios de procedimientos y políticas se pueden desactivar por versión. Si el correo genera mensajes incorrectos, se detiene el worker de comunicación sin perder los casos.

Rollback de ruleset y reinicio controlado del Manager.

Desactivación de una política de case type.

Pausa de notificaciones manteniendo procesamiento.

Restauración de base de datos en entorno separado para verificar.

Reprocesamiento desde raw events solo con autorización.

# 17. Evidencias requeridas para aprobar el piloto

Reporte de pruebas y versiones.

Capturas o logs de logtest para reglas aplicables.

Resultado de shadow mode y falsos positivos.

Prueba de restauración.

Prueba de fuga multi-tenant con resultado cero.

Prueba de IA caída y correo fallido.

Runbooks y responsables.

Acta Go/No-Go firmada.

# 18. Plantilla de evidencia de prueba

| Campo | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Test ID | Identificador estable |
| Versión | Commit, ruleset y entorno |
| Objetivo | Comportamiento a demostrar |
| Precondiciones | Datos y servicios necesarios |
| Entrada | Evento, alerta o acción |
| Pasos | Secuencia reproducible |
| Esperado | Resultado antes de ejecutar |
| Obtenido | Resultado real |
| Evidencia | Logs, capturas, IDs |
| Estado | PASS, FAIL, BLOCKED |
| Defecto | Referencia si falla |

La evidencia debe almacenarse fuera del documento cuando sea voluminosa, pero el registro conserva rutas y hashes. Los resultados esperados se escriben antes de la ejecución para evitar reinterpretar una falla como éxito.

# 19. Checklist Go-Live detallado

| Área | Verificación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tenant | Mappings y filtros probados | Backend/seguridad | Pendiente |
| Reglas | XML, logtest y shadow | Wazuh/SOC | Pendiente |
| Datos | Migraciones y backups | Backend/infra | Pendiente |
| IA | Sanitización y fallback | Desarrollo/seguridad | Pendiente |
| Correo | Destinatarios e idempotencia | Operación | Pendiente |
| SLA | Contactos y escalamiento | Producto/cliente | Pendiente |
| Monitoreo | Alertas de plataforma | Infra | Pendiente |
| Rollback | Ensayo documentado | Equipo técnico | Pendiente |

# 20. Ventana de estabilización

Después de activar el piloto se establece una ventana de estabilización. Durante este periodo no se añaden nuevas familias salvo correcciones críticas. El equipo revisa diariamente volumen, falsos positivos, errores de tenant, comunicaciones y consumo de proveedores. Los cambios se aplican de forma controlada.

Al finalizar la ventana se prepara un informe con resultados, incidentes, carga humana, feedback del cliente y recomendación. La decisión puede ser continuar, ajustar el alcance o detener el piloto. Este cierre evita convertir una prueba temporal en un servicio indefinido sin evaluación.

# 21. Registro de riesgos de implementación

| Riesgo | Probabilidad inicial | Impacto | Indicador | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglas con ruido | Alta | Medio/alto | FP y volumen | Shadow y tuning |
| Fuga tenant | Baja | Crítico | Pruebas negativas | Bloquear go-live |
| Pérdida de cursor | Media | Alto | Lag/inconsistencias | Reconciliación |
| Proveedor IA caído | Media | Medio | Timeout | Fallback |
| Correo duplicado | Media | Alto | message ledger | Idempotencia |
| KEV desactualizado | Media | Alto | Edad del feed | Alerta y fallback |
| Sobrecarga humana | Alta | Alto | Minutos/caso | Reducir alcance |
| Cliente sin respuesta | Media | Alto | Casos waiting | Escalamiento SLA |

El registro se revisa en cada hito. Los riesgos críticos sin control probado bloquean el piloto. Probabilidad e impacto se actualizan con evidencia, no se mantienen como una valoración fija.

# 22. Responsabilidades de seguridad durante el piloto

| Responsable | Obligaciones |
| --- | --- |
| Seguridad/arquitectura | Aprobar controles y revisar amenazas |
| Backend | Filtros tenant, idempotencia y auditoría |
| Infraestructura | Secretos, backups, monitoreo y parches |
| Wazuh | Reglas, configuración y rollback |
| SOC | Manejo de datos y revisión |
| Producto | SLA, alcance y aceptación de riesgo |
| Cliente | Contactos, acciones y autorizaciones |

# 23. Criterios de suspensión inmediata

Acceso o comunicación de datos de un tenant a otro.

Pérdida no recuperable de eventos relevantes.

Correos críticos enviados repetidamente.

Uso de secretos o datos sensibles en prompts sin control.

Reglas que generan una tormenta no contenida.

Ausencia de backup o imposibilidad de restauración.

Capacidad humana insuficiente para atender casos críticos.

La suspensión no significa fracaso definitivo. El equipo preserva evidencia, informa a las partes, aplica rollback y realiza análisis de causa. El servicio solo se reactiva cuando el control fue corregido y probado.